FORMATO SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

(Entregado por el asesor interno)

ESTUDIANTE: Juan José Huerta Rojas        No. DE CONTROL: ____________________

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE POZOS COMUNITARIOS

ASESOR(A) EXTERNO(A): __________________________________________

ASESOR(A) INTERNO(A): ______________________________        PERÍODO DE REALIZACIÓN: 21 de septiembre al 21 de octubre del 2026

| ACTIVIDAD | Mes | S | S | O | O | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Fechas | 21-27 sep | 28 sep-4 oct | 5-11 oct | 12-18 oct | 19-21 oct |
| Levantamiento de requerimientos con el Comisariado Ejidal | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Análisis y diseño del sistema (casos de uso y modelo de datos) | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de la base de datos | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del servidor y API REST con autenticación | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la aplicación móvil (interfaces y módulos) | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Implementación del modelo de cálculo de turnos | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Integración aplicación-servidor y despliegue en la nube | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Pruebas de funcionamiento y validación | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores y ajustes finales | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Generación de versión Android y publicación en prueba cerrada | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Elaboración de manual de usuario | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Capacitación de usuario final (Comisariado y socios) | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |
| Entrega del avance de la documentación y reporte final de residencia | P |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |

|  |  | Reporte 1 (Semana 2) | Reporte 2 (Semana 4) | Reporte final (Semana 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |
| ENTREGA DE REPORTES | Docente: ______________________________ |  |  |  |
|  | Estudiante: Juan José Huerta Rojas |  |  |  |
|  | Jefe(a) División: ______________________________ |  |  |  |
|  | Asesor(a) Externo(a): ______________________________ |  |  |  |

P = Planeado     R = Realizado     Las celdas sombreadas indican la semana en que se ejecutó la actividad.